###### PERGAMUM

Implantação do Pergamum

Versão 8.2

Sumário

1.	Passos para implantação do Pergamum	4

2.	Especificação de Hardware e Software	5

2.1	SERVIDOR DE BANCO DE DADOS	5

2.2	SERVIDOR WEB	6

2.3	AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA	7

3.	migração	8

3.1	Tabela de Dados	8

3.2	Implantação – Equipamentos Necessários	10

4.	CONTATOS	11

5.	Cronograma	12

6.	Fases	13

6.1	Conversão	13

6.2	Instalação e homologação	13

6.3	Treinamento (máximo de 20 pessoas por instrutor)	13

7.	Considerações Finais	15

Introdução

O período de implantação (instalação e treinamento) do Pergamum corresponde a um total de 3 semanas.

Este processo, como qualquer outro, decorrente de processos onde mais de uma instituição estão envolvidos, deve ser realizado em conjunto entre as equipes do Pergamum e a da nova instituição.

*Obs.: pode ser alterado caso acordado entre ambas as partes.

# Passos para implantação do Pergamum

(preencher com as marcas e retornar o documento para a equipe do Pergamum)

| Status () () |  | Descrição das atividades |
| --- | --- | --- |
|  | - Aprovação por parte do cliente da proposta comercial encaminhada pelo Pergamum. |  |
|  | - Caso a data da implantação ainda não esteja definida, precisamos saber se existe alguma data preferencial para realização da primeira semana de treinamento. A partir desta preferência, iremos analisar nosso calendário e confirmar a mesma ou fornecer as opções disponíveis. |  |
|  | - Identificação de requisitos de hardware e software. |  |
|  | - Existindo a necessidade de migração de uma base legada para o Pergamum, será necessário o envio destes dados para nossa equipe com um prazo mínimo de 15 dias, caso ocorra algum atraso na entrega da base, será alterado o cronograma de instalação. A partir desta data, a entrada de registros bibliográficos no sistema antigo deverá ser interrompida. Entretanto os trabalhos de circulação de materiais (empréstimo, renovação, reserva, etc) poderão continuar sendo efetuados. |  |
|  | - Caso não exista sistema atual ou a instituição opte por uma instalação do Pergamum sem dados, iremos disponibilizar um backup do sistema para restauro. Esta tarefa pode ser realizada remotamente a partir de Curitiba ou pelos técnicos de sua instituição, com auxílio de nossa equipe, caso necessário. |  |
|  | - Juntamente com o envio da base de dados, necessitaremos do retorno do documento das informações sobre conversão dos dados e migração para o Pergamum, disposto no capítulo 3 deste mesmo documento. O correto preenchimento é fundamental para o sucesso do processo. |  |

# Especificação de Hardware e Software

## SERVIDOR DE BANCO DE DADOS

O servidor de banco de dados deve possuir características que podem variar de acordo com o tamanho do acervo da instituição.

A especificação abaixo pode ser considerada ideal para um acervo de aproximadamente 50.000 títulos. Esta configuração é a sugerida considerando um servidor exclusivo para o Pergamum, sendo que também recomendamos a discussão de escolha do mesmo com a equipe de suporte técnico / banco de dados de cada instituição.

| Característica | Banco Sql Server / Oracle |
| --- | --- |
| Processador | 2 ou mais CPU´S |
| Memória RAM | Ver especificação do fornecedor do BD |
| Disco | 40 GB |

Para o funcionamento do Pergamum, não existe a necessidade de um servidor exclusivo, todavia, o compartilhamento de serviços no mesmo servidor, irá gerar divisão nos recursos computacionais. Neste caso, a configuração sugerida deverá ser redimensionada.

O sistema operacional fica a escolha da instituição, sendo que este não interfere no funcionamento do Pergamum.

Os banco de dados nos quais o Pergamum possui compatibilidade são o SQL Server 2000,  2005 ou 2008, Oracle 8i, 9i, 10g ou 11g. As versões gratuitas do Sql Server e Oracle são suportadas pelo Pergamum, sendo que no caso do Sql Server, deve-se instalar a versão que contém obrigatoriamente o Full Text e no caso do Oracle, deve-se utilizar um conjunto de caracteres compatível com o formato ISO. Entretanto o cliente deve ater-se as restrições impostas pelo fabricante do banco de dados. Caso o banco de dados seja o Sql Server 2005 ou 2008, o database do Pergamum deverá obrigatoriamente ser criado no modo de compatibilidade 8.0 e o collation do database TEMPDB deve ser obrigatoriamente do tipo CI_AI (case insensitive e accent insensitive). A versão Sql Server 2012 não é compatível com o Pergamum. A aplicação do Pergamum necessita também do recurso denominado Full Text, que deve estar disponível no Sql Server ou Oracle.

Ainda relativo a versão gratuita do Sql Server, existem limitações impostas pela Microsoft, as quais limitam quantidade de processadores (1 processador), quantidade de memória máxima a ser utilizada (1 GB) e espaço em disco do banco (10 GB). Entendemos que essas especificações não geram problemas para pequenas bibliotecas / centros de documentação as quais terão pouco uso do sistema. Segue link da Microsoft sobre tais especificações.

http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=30438

Um último detalhe ainda relativo ao Sql Server refere-se ao fato da existência no mercado de provedores de servidores ou hospedagem que disponibilizam o uso do Sql Server. Gostaríamos de esclarecer que o sistema Pergamum somente poderá ser instalado caso o acesso ao gerenciamento do Sql Server seja irrestrito e sem a limitação da possibilidade de criação de qualquer tipo de objeto, usuário, role, ou até mesmo a possibilidade de efetuar restauração de um database, pois nesse último caso, o sistema sempre é instalado mediante a execução de uma restauração de um banco previamente fornecido pela equipe de suporte do Pergamum.

## SERVIDOR WEB

O servidor Web possui a finalidade de disponibilizar a aplicação do Pergamum bem como os serviços de pesquisa ao acervo. Outra finalidade é possibilitar a inclusão da instituição na Rede Pergamum. Este servidor pode ser implantado na plataforma Linux ou Windows.  Abaixo requisitos mínimos:

| Característica | Banco Sql Server / Oracle |
| --- | --- |
| Processador | 2 ou mais CPU´s |
| Memória | 2 GB |
| Disco | 40GB |

A parte Web do Pergamum está homologada atualmente nos seguintes sistemas operacionais:

- Windows 2000 32bits, 2003 Server 32/64bits e 2008

- LINUX 32bits

- Red Hat

- Mandriva

- Fedora

- CentOS

Obs.: Para ambiente Linux, após escolhido a distribuição, no momento da instalação selecionar o grupo de bibliotecas de desenvolvimento (GCC, G++, C++, etc). Estas bibliotecas são necessárias para a compilação dos aplicativos.

Além do sistema operacional, os seguintes softwares / protocolos devem existir no servidor:

- Apache 2 (Linux) ou IIS 6 ou superior (Windows)

- PHP 5.0.4

- Client do SendMail (qualquer versão[Linux])

- Client do Banco de Dados(Linux/Windows)

- JRE 1.6

- TomCat 6

Para a instalação dos demais serviços e módulos do PHP que o Pergamum necessita, na fase de implantação, serão repassados os demais manuais / procedimentos.

## AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

Favor preencher a tabela abaixo com os dados do ambiente utilizado em sua instituição.

| Servidor De Banco de Dados |  |
| --- | --- |
| Sistema Operacional |  |
| Banco de Dados |  |
| Caso seja Sql Server, especificar o collation do database TEMPDB |  |

| Servidor Web |  |
| --- | --- |
| Sistema Operacional |  |
| IIS ou Apache |  |
| PHP versão |  |

IMPORTANTE: Preencher obrigatoriamente no mínimo o quadro do servidor de banco de dados.

# migração

## Tabela de Dados

A tabela a seguir tem a principal finalidade de dispor dados da instituição adquirente do Pergamum, dados estes relativos ao sistema em uso e assim facilitar os trabalhos iniciais a serem executados pela nossa equipe técnica.

É fundamental para o sucesso do processo de conversão que este formulário seja devolvido para nossa equipe até o dia do início dos trabalhos.

| Nome Biblioteca | Nome do arquivo dos dados legados | Nome do sistema atual da biblioteca | Qtde de itens aproximados cadastrados no sistema: | Qtde de usuários no treinamento de catalogação: | Tipo de classificação (CDD /CDU / Doris/ Outras) | Carga de usuários (alunos, funcionários, etc) do sistema atual ou de sistema terceiros. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conselho da Justiça Federal |  | Thesuarus Via Ápia |  |  | CDU |  |
| Tribunal Regional Federal da 3. Região |  | Thesuarus Via Ápia |  |  |  |  |
| Tribunal Regional Federal da 5. Região |  | Thesuarus Via Ápia |  |  |  |  |
| Seção Judiciária de Alagoas |  | Thesuarus Via Ápia |  |  |  |  |
| Seção Judiciária do Ceará |  | Thesuarus Via Ápia |  |  |  |  |
| Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul |  | Thesuarus Via Ápia |  |  |  |  |
| Seção Judiciária da Paraíba |  | Thesuarus Via Ápia |  |  |  |  |
| Seção Judiciária de Pernambuco |  | Thesuarus Via Ápia |  |  |  |  |
| Seção Judiciária do Rio Grande do Norte |  | Thesuarus Via Ápia |  |  |  |  |
| Seção Judiciária de São Paulo |  | Thesuarus Via Ápia |  |  |  |  |
| Seção Judiciária de Sergipe |  | Thesuarus Via Ápia |  |  |  |  |
| Subseção Judiciária de Petrolina |  | Thesuarus Via Ápia |  |  |  |  |

Obs.: as questões abaixo deverão ser S(sim) ou N(não) conforme descrições abaixo.

1) Possui kardex ou cadastro de fascículos de periódicos cadastrados no sistema?

2) Existe duplicidade de código de barras dentro da mesma biblioteca?

3) Materiais possuem etiqueta com código de barras?

4) Iniciará empréstimo no Pergamum na primeira semana do treinamento?

5) Utiliza cabeçalhos de autoridades controladas (BN, LC, Senado, etc)? Se sim, citar o que utiliza.

Caso possua controle de remissivas, este item também deve ser preenchido com S.

6) Existirá conversão de dados de circulação de materiais para o Pergamum (histórico de empréstimos, empréstimos ativo, etc) na primeira semana do treinamento?

7) Existirá integração dos dados de multas com sistema financeiro? Se resposta S, informar detalhes da intenção da instituição referida a este processo.

8) Existe migração de indexação de artigos de periódicos a ser realizada?

Considerações:

- Se o banco de dados já possuir outros sistemas instalados, informar o padrão de caracteres em uso: _______________

- Toda a documentação que a instituição possui a respeito do sistema atual deve ser disponibilizada juntamente com este arquivo, podendo inclusive anexar a mesma a este. Esta documentação inclui descritivo de utilização de campos, diagramas de entidade e relacionamentos (DER), dicionário de dados, manual de operacionalização do sistema. Esta necessidade tem a finalidade de minimizar a dificuldade na compreensão de sistemas legados.

- Caso exista alguma faixa de acervo / registro ou tipo de material que a instituição não deseje transportar para o Pergamum, esta exclusão deve ser informada no envio deste documento. Caso também exista algum acerto a ser realizado coletivamente em todo o acervo, este poderá ser realizado caso seja descrito aqui.

- Migrações originadas  a partir dos sistemas MICROISIS, WINISIS ou PHL, devem ser acompanhas obrigatoriamente pelo descritivo dos campos, o que pode também ser realizado através do print screen das telas do sistema que explicam o significado das mesmas. Deve também ser informado os tipos de material catalogados e como identificá-los. No caso do sistema PHL, se for mais rápido, pode-se passar a url/endereço de acesso ao sistema, com um usuário e senha válidos, pois a partir desse, podemos identificar as informações que aqui estão sendo solicitadas.

- Nas instituições que o sistema Pergamum funcionará em multi campi, existe infra-estrutura de rede que permitirá o seu funcionamento considerando que nossa plataforma utiliza atualmente a arquitetura cliente servidor?

- Existe no local a ser realizado o treinamento acesso ao banco de dados e qual tipo de acesso este se refere (definir tipo de conexão e banda utilizada)? Este banco de dados é o de produção ou desenvolvimento?

- A instituição possui algum site de busca ao acervo da biblioteca? Se sim, favor informar o link

## Implantação – Equipamentos Necessários

A seguir seguem alguns itens relativos a periféricos e materiais de apoio que podem ser utilizados com o Pergamum. Apesar de não serem itens obrigatórios para utilização do sistema, recomendamos que caso a instituição tenha intenção de etiquetar o acervo com código de barras, que pelo menos as etiquetas e um leitor de código de barras sejam providenciados para a implantação.

Leitores Ópticos

Os leitores ópticos têm como finalidade efetuar a leitura do código de barras, tanto na carteira do usuário quanto nos materiais a serem retirados e devolvidos à biblioteca.

Impressoras de Cupom

As impressoras de cupom são utilizadas para a impressão dos comprovantes de empréstimo e devolução. É importante salientar que é opcional a impressão dos recibos, tanto para empréstimo, quanto para devolução.

Caso a Instituição opte pela impressão de comprovante de empréstimo e/ou devolução também será necessário providenciar as bobinas para as impressoras de cupom.

Impressora a laser

A impressora é utilizada para a impressão das etiquetas de código de barras e lombada.

Material de Apoio

Entre o material de apoio necessário para o preparo técnico dos materiais a serem disponibilizados na Biblioteca encontram-se as etiquetas, da marca PIMACO:

- modelo 6181/6281 para ficha de empréstimo, lombada e código de barras simples;

- modelo 6182/6282 para o bolso e código de barras composto.

A definição de quais etiquetas serão utilizadas no preparo técnico do livro (ficha de empréstimo, código de barras simples ou composto, etc.) fica a critério de cada instituição. É importante lembrar que, para garantir a qualidade da leitura das etiquetas com código de barra, estas deverão ser impressas em impressora laser.

# CONTATOS

Informar os contatos da área de informática e Biblioteca para contatos.

Informática

| Nome da Pessoa | Email | Telefone |
| --- | --- | --- |

Bibliotecários

| Nome da Pessoa | Email | Telefone |
| --- | --- | --- |

# Cronograma

O gráfico abaixo exibe as fases da implantação no tempo:

F

a

s

e

s

Semanas

1ª                                                               2ª                                  3ª

Conversão

Instalação e Homologação

Treinamento

# Fases

## Conversão

- Os arquivos com os dados necessários para conversão do sistema de informação antigo devem estar disponíveis na data determinada no cronograma;

- Com o recebimento dos dados, ocorrerá a padronização, formatação e adequação dos dados para o padrão Marc / Pergamum, constituindo assim a nova base de dados da Instituição. Estes arquivos referem-se ao acervo bibliográfico existente, registros, circulação de materiais, dados de usuários e demais informações que possam vir a ser pertinentes ao novo sistema;

- Caso ocorra algum atraso referente ao envio de tais informações, deve ser considerado o prazo de 5 dias úteis a partir do envio;

- Caso não existam dados a serem convertidos, constituindo assim uma base a ser iniciada sem dados bibliográficos, por favor desconsiderar esta fase;

- Dependendo das necessidades da instituição, a conversão da circulação de materiais, que refere-se as obras que podem vir a estar emprestadas no referido período, pode ser efetuada posteriormente, dependendo de acordo entre ambas as partes.

Não haverá qualquer migração posterior após o envio do arquivo para conversão dos dados bibliográficos. O processo de empréstimo e devolução pode continuar normalmente aguardando orientações para a sua conversão.

## Instalação e homologação

- Preparação da base de dados (alocação de espaço, criação de objetos, criação de usuários, importação dos dados);

- Disponibilização do serviço web;

- Os processos criação da base de dados e configuração da WEB devem ser realizados pela instituição que está adquirindo o Pergamum, sendo que para isto, ocorre a disponibilização de manuais descritivos dos processos;

- Conclusão do processo de instalação (acertos que por ventura podem ser necessários para funcionamento do Pergamum) na base de dados na instituição. Este processo é realizado pela equipe técnica do Pergamum, necessitando para tanto uma forma de conexão / acesso remoto a base, diminuindo assim os custos de implantação.

- Testes iniciais e validação do processo de implantação. A validação dos dados deve ser realizada pela equipe de processamento técnico da biblioteca da instituição;

- Eventuais dúvidas ou problemas devem ser resolvidas em conjunto com a equipe técnica do Pergamum.

## Treinamento (máximo de 20 pessoas por instrutor)

- É realizado em uma semana, sendo que o mesmo deverá ser adequado de acordo com as especificidades do cliente.

- O cronograma deve ser agendado com 15 dias de antecedência.

Equipamentos e recursos físicos necessários:

- Sala de aula, preferencialmente laboratório de informática com a disponibilidade computadores para os participantes. A proporção de no máximo duas pessoas por microcomputador deve ser respeitada. Nestes computadores o Pergamum deverá estar instalado, configurado e pronto para uso no início da primeira semana do treinamento.

- Data show / telão para projeção;

- Para o módulo de catalogação/parâmetros/relatórios, materiais ainda não catalogados no sistema deverão estar disponíveis (o treinamento poderá ser feito no setor de catalogação da biblioteca caso o número de pessoas seja condizente com o ambiente físico disponível).

- Para instalação dos microcomputadores que utilizarão o sistema, deve-se seguir o manual fornecido pelo suporte do Pergamum. A configuração do computador varia de acordo com a forma de acesso e configuração da rede.

# Considerações Finais

- O treinamento para o módulo de Circulação de Materiais tem a duração estimada em torno de 4 horas. Devido a importância do mesmo e quantidade de usuários envolvidos (geralmente a maior), sugere-se a divisão de turmas.

- Os módulos de Estatísticas e Relatórios e Parâmetros, refere-se a customização do Pergamum e são destinados aos administradores do sistema (bibliotecários e analistas, caso existam).

- O Módulo de Catalogação é aplicado utilizando as informações e acervos reais da instituição, iniciando assim o processo de catalogação.

- Caso o número de bibliotecários e auxiliares a serem treinados seja elevado, o cronograma da terceira semana pode vir a ser alterado, bem como estendido a 2 semanas (equipe superior a 30 pessoas no processamento técnico da biblioteca).

- Caso as dúvidas existentes sejam reduzidas ou não existam, a duração da 2ª semana pode ser reduzida, diminuindo assim custos para ambas as partes.

- Caso não exista conversão de dados de um sistema presente na instituição para o Pergamum, a primeira fase deve ser desconsiderada.

- Os cronogramas apresentados são sugestões e geralmente são executados desta forma, entretanto caso alguma alteração seja necessária por parte da instituição, a mesma poderá ser realizada, sendo que a equipe do Pergamum deve ser comunicada com antecedência.

Equipe Pergamum